ELŐTERJESZTÉS

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2018. október 25-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya:			Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 								azonosítószámú pályázattal kapcsolatos 							közbeszerzési eljárás lefolytatása

Mellékletek:	Ajánlattevői lista

Az előterjesztés előadója:	Szőke Zoltán polgármester

Az előterjesztés témafelelőse:	Gáll Attila

Az előterjesztés ügyiratszáma:	TPH 3160-47/2018.

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

| Bizottság | Hatáskör |
| --- | --- |
| Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság | SZMSZ 4. melléklet 1.22. pontja |
| Szociális és Humán Bizottság | ##### SZMSZ 5. melléklet 1.15. pontja |

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

Egyéb megjegyzés:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

##### Tiszavasvári, 2018. október 19.

##### Gáll Attila

témafelelős

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel: 42/520-500. Fax: 42/275-000. E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

Témafelelős: Gáll Attila

## ELŐTERJESZTÉS

### A Képviselő-testülethez

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos

közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. augusztus 28-án tartott rendkívüli testületi ülésen a 221/2018. (VIII.29.) Kt. számú határozattal született döntés az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú, „Esély Otthon” pályázat kivitelezési munkáival kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításáról. A projekt infrastrukturális részeként hét, jelenleg üresen álló önkormányzati bérlakás felújítása valósul meg, melyet a későbbiekben legalább 14 fiatal használhat majd térítésmentesen.

Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció nem került kiküldésre a testület által elfogadott időpontban. Az eljárás lefolytatásával megbízott közbeszerzési szakértő tájékoztatása alapján ennek oka az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) hibája volt, melynek következtében a teljes dokumentációt újból fel kellett rögzítenie.

A lezajlott időközi választást követően a polgármester személyének változása szükségessé teszi a felhívás módosítását és határidők vonatkozásában való aktualizálását. A teljesítési határidő az eredeti 90 napról 120 napra módosul, tekintettel a téli időszakban elvégzendő feladatokra. A felhívás egyéb feltételei nem változnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti körülmények figyelembevételével szíveskedjen a pályázat kapcsán megvalósuló építési beruházás kivitelezőjének kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról - a határozat-tervezetnek megfelelően - döntést hozni.

Tiszavasvári, 2018. október 19.

Szőke Zoltán

polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ TESTÜLETE

……/2018. (X.25.) Kt. számú

határozata

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos

közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

- Elfogadja Nívó-Clean Bt. (4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. u. 1/C.) által elkészített, a határozat mellékletét képező, EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázat kivitelezési munkáival kapcsolatos közbeszerzési ajánlattételi felhívás tartalmát.

- Felkéri a polgármestert, hogy

- gondoskodjon az ajánlattételi felhívás megküldéséről az előterjesztés mellékletében 	szereplő vállalkozások részére,

- az eljárás eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Határidő: azonnal			Felelős: Szőke Zoltán polgármester