**ELŐTERJESZTÉS**

**Tiszavasvári Város Önkormányzata**

**Képviselő-testületének**

**2023. október 26-án tartandó rendkívüli ülésére**

Az előterjesztés tárgya: „Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban” és az „Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben” című pályázatok kivitelezése tárgyában megindított közbeszerzési kiírások módosítása

Melléklet: Ajánlattételi felhívás, Szerződés-tervezet

Az előterjesztés előadója: Szőke Zoltán polgármester

Az előterjesztés témafelelőse: Kovács Edina köztisztviselő

Az előterjesztés ügyiratszáma: TPH/654- /2023

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

A rendkívüli ülés előterjesztését Bizottságok nem tárgyalják.

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Egyéb megjegyzés: -

Tiszavasvári, 2023. október 25.

Kovács Edina

témafelelős

**Tiszavasvári Város Polgármesterétől**

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500 Fax.: 42/275–000 E–mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

Témafelelős: Kovács Edina

**ELŐTERJESZTÉS**

**- a Képviselő-testülethez –**

**„Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban” és az „Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben” című pályázatok kivitelezése tárgyában**

**megindított közbeszerzési kiírások módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az „Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban” című TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006 azonosítószámú pályázat kivitelezésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításáról és az „Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben” című TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035 azonosítószámú pályázat kivitelezésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításáról a Képviselő-testület a 2023. augusztus 31. napján megtartott testületi ülésén döntött.

A **fent említett közbeszerzési eljárások előzetes ellenőrzésének az időbeni lefolyására való tekintettel** a megvalósíthatóság érdekében szükséges **más módon meghatározni a részteljesítési határidőket a pályázatban, figyelemmel a 12 hónapban megjelölt teljesítési határidőre.**

Az „**Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban**” című pályázatban meghatározott fix teljesítési határidő és elvégzendő munkanemek: **2024.05.31.**, terek, parkok kivitelezése. **Javasolt módosítás**: Az **építési terület igazolt átadás-átvételétől számított 8 hónapon belül.**

Az „**Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben”** című pályázatban meghatározott fix teljesítési határidő és elvégzendő munkanemek: **2024.05.31.**, Gólyahír Gyermek és Ifjúsági Tábornak és a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ “B” és “D” épületének kivitelezése. **Javasolt módosítás**: Az **építési terület igazolt átadás-átvételétől számított 8 hónapon belül.**

Fentiek átvezetése szükséges az ajánlattételi felhívásban és a szerződés-tervezetben, így az egységes szerkezetbe foglalt ajánlattételi felhívás és a szerződés-tervezet a határozat-tervezet mellékletét képezi.

Megkérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a közbeszerzési kiírás módosításáról – a határozat-tervezetben foglaltaknak megfelelően - szíveskedjen döntést hozni.

Tiszavasvári, 2023. október 25.

**Szőke Zoltán**

**polgármester**

**1. HATÁROZAT-TERVEZET**

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

**KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK**

**……/2023. (X.26.) Kt. számú**

**határozata**

**„Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban” című**

**TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006 azonosítószámú pályázat**

**kivitelezésére vonatkozóan megindított közbeszerzési kiírás módosításáról**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva az előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

1. **Elfogadja a határozat 1. mellékletét képező „Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban” című TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006 azonosítószámú pályázat keretében megvalósítandó beruházáshoz kapcsolódó kivitelezési munkáira vonatkozó közbeszerzési eljárást megindító felhívás tartalmát, a közbeszerzési dokumentációt és a szerződés-tervezetet.**
2. **Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az eljárást megindító felhívást tartalmazó hirdetmény feladásáról a Közbeszerzési Értesítőben.**

**III. Felkéri a polgármestert, hogy az ajánlattételi határidő lejártát követően a Bíráló Bizottság javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.**

**Határidő:** azonnal, esedékességkor **Felelős:** Szőke Zoltán polgármester

**2. HATÁROZAT-TERVEZET**

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

**KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK**

**……/2023. (X.26.) Kt. számú**

**határozata**

**„Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben” című TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035 azonosítószámú pályázat kivitelezésére vonatkozóan megindított közbeszerzési kiírás módosításáról**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva az előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

1. **Elfogadja a határozat 1. mellékletét képező „Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben” című TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035 azonosítószámú pályázat keretében megvalósítandó beruházáshoz kapcsolódó kivitelezési munkáira vonatkozó közbeszerzési eljárást megindító felhívás tartalmát, a közbeszerzési dokumentációt és a szerződés-tervezetet.**
2. **Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az eljárást megindító felhívást tartalmazó hirdetmény feladásáról a Közbeszerzési Értesítőben.**

**III. Felkéri a polgármestert, hogy az ajánlattételi határidő lejártát követően a Bíráló Bizottság javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.**

**Határidő:** azonnal, esedékességkor **Felelős:** Szőke Zoltán polgármester