ELŐTERJESZTÉS

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2024. december 13-án tartandó rendes ülésére

#### Az előterjesztés tárgya:		A „Belterületi utak fejlesztése” című

#### TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040 azonosítószámú pályázat Támogatási szerződés 1.sz. módosításának utólagos elfogadása

Melléklet:

A előterjesztés előadója:	Balázsi Csilla polgármester

Az előterjesztés témafelelőse:	Arató Atilla – ügyintéző

Az előterjesztés ügyiratszáma:	TPH/554- 134/2024

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

| Bizottság | Hatáskör |
| --- | --- |
| Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság | SZMSZ 4. melléklet 1.18. és 1.22 pontjai |

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

Egyéb megjegyzés:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

##### Tiszavasvári, 2024. december 6.

##### Arató Atilla

témafelelős

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel: 42/520-500. Fax: 42/275-000. E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

Témafelelős: Arató Atilla

## ELŐTERJESZTÉS

### A Képviselő-testülethez

A „Belterületi utak fejlesztése” című

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040 azonosítószámú pályázat

Támogatási szerződés 1.sz. módosításának utólagos elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Tiszavasvári Város Képviselő-testülete a 108/2022. (IV.28.) Kt. számú határozatában döntött a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040 kódszámú „Belterületi utak fejlesztése” című pályázat benyújtásáról. A pályázat határidőben benyújtásra került, majd a jogosultsági vizsgálat és a bírálat lezárását követően 2022.12.20-án kaptuk az értesítést, miszerint a támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság vezetője 197.264.096 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A pályázat 100 %-os intenzitású, önerőt nem igényel és Európai Uniós forrásból valósul meg. A projekt megvalósításának kezdete 2023.03.01. A projekt tervezett fizikai befejezésének határideje: 2025.08.31. A támogatási szerződést a Képviselő-testület a 108/2023. (IV.27.) Kt. számú határozatával jóváhagyta.

A Magyar Államkincstár a jóváhagyott támogatási szerződés felülvizsgálatát kezdeményezte és 2024 májusában a támogatási kérelem hiánypótlására szólította fel az önkormányzatot. A vizsgálat eredményeként a Támogató 2024.10.18. napon új támogatási döntést hozott, miszerint támogatásban részesítette Tiszavasvári Város Önkormányzatát, azzal a módosítással, hogy a projektet nem Európai Bizottság által biztosított forrásból, hanem 100%-ban hazai forrásból finanszírozza. Egyéb módosítás nem történt. (A Támogatási szerződés módosítás a határozat-tervezet mellékletét képezi.)

Megkérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a - határozat-tervezetben foglaltaknak megfelelően - szíveskedjen döntést hozni.

Tiszavasvári, 2024. december 6.

Balázsi Csilla

polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ TESTÜLETE

……/2024. (XII.13.) Kt. számú

határozata

A „Belterületi utak fejlesztése” című

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040 azonosítószámú pályázat

Támogatási szerződés 1.sz. módosításának utólagos elfogadása

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

- Utólagosan elfogadja a „Belterületi utak fejlesztése” című TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040 kódszámú pályázat Támogatói Szerződés 1.sz. módosításában foglaltakat a határozat 1. számú mellékletében foglalt tartalommal.

- Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződésben rögzített tartalom betartásáról.

Határidő: azonnal	Felelős: Balázsi Csilla polgármester