TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

242/2017. (IX.28.) Kt. számú

határozata

Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ

fűtéskorszerűsítésének kivitelezésével kapcsolatosan

megkötött vállalkozási szerződés módosításáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ fűtéskorszerűsítésének kivitelezésével kapcsolatosan megkötött vállalkozási szerződés módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

- Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ fűtéskorszerűsítésének kivitelezésével kapcsolatosan megkötött vállalkozási szerződést módosítja a mellékletben foglaltak szerint.

- Felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékletben szereplő szerződésmódosítást írja alá.

Határidő: azonnal	Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

Dr. Fülöp Erik					Badics Ildikó

polgármester					     jegyző

242/2017. (IX.28.) Kt. számú határozat melléklete

V Á L L A L K O Z Á S I    S  Z E R Z Ő D É S

- SZ. M Ó D O S Í T Á S A

mely létrejött egyrészről:

Tiszavasvári Város Önkormányzata

Székhelye: Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Adószáma: 15732468-2-15

Képviseli: Dr. Fülöp Erik polgármester

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről:

Erdős és Társa Kft.

Székhelye: Tiszavasvári, Kelp I. u. 2.

Adószáma: 12777745-2-15

Bankszámlaszám: 10404405-00005767-00000001

képviseli: Erdős Benjamin

mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

(továbbiakban együtt: Felek) között a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel:

- A 899-35/2017. iktatószámú eredeti szerződés 4.1, 4.2 és a 4.4 pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„4. A szerződés teljesítése:

  - Megrendelő a szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül az építésre alkalmas munkaterületet átadja a Vállalkozó részére, melyről szerződő Felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

A munkaterület átadási határideje: 2017. szeptember 4.

A munkaterület átadása a Megrendelő vagy általa megbízott személy, a műszaki ellenőr és a Vállalkozó jelenlétében történik.

  - A kivitelezés teljesítési határideje a szerződés mindkét fél általi aláírását követő 40 nap, mely időpont a szerződésben foglalt vállalkozói kötelezettségek maradéktalan teljesítésével a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napját jelenti.”

„4.4 Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződésben foglalt határidő előtt is jogosult teljesíteni. Ebben az esetben Megrendelő köteles a munkát átvenni, és a Vállalkozónak a korábbi teljesítésének megfelelően kibocsátott számláját kifizetni.

A munka befejezési határideje: 2017. október 7.

Vállalkozó jelen szerződés tárgyát képező munkálatok elvégzését 2017. október 7. teljesítési határidőre vállalja. A teljesítés időpontja a szerződésnek megfelelően hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvétel lezárása.”

- Az eredeti szerződés egyéb pontjai változatlanok maradnak.

- Szerződő felek a jelen vállalkozási szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 5 példányban jóváhagyólag írták alá.

Tiszavasvári, 2017. szeptember 28.

______________________________			____________________________

MEGRENDELŐ						 VÁLLALKOZÓ

Tiszavasvári Város Önkormányzata				Erdős és Társa Kft.

képviseletében 						     képviseletében

Dr. Fülöp Erik polgármester		  	             	   Erdős Benjamin